

**T.C.**

**BURSA VALİLİĞİ**

**ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI**

Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü

**2023**

**2023 YILI**

**DEĞERLENDİRME RAPORU**

**BU RAPOR, 10.07.2018 TARİHLİ VE 30474 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 1 NO’LU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN 273.MADDESİNİN 7. FIKRASI GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.**

**İçindekiler**

1. **Genel Bilgiler**

* İl Siyasi Haritası(Ek-5/a)
* 2023 Yılı ADNKS Sonuçları (Ek-5/b)
* Kurum Bilgileri (Ek-5/c)
* İstatiski Veriler

1. **Karayolları 14.Bölge Müdürlüğünün Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi (Ek-5 ç)**

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
* Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Yıllık Yatırım Faaliyetleri İcmal Raporu (Ek-3)

* 2023 Yılı Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Ek-3/a)

* 31/12/2023 Tarihi İtibariyle YİKOB’a Devredilen İş ve Aktarılan İcmal Tablosu (Ek-3/b)
* 31/12/2023 Tarihi İtibariyle 2024 Yılına Devredilen İş ve Ödenek İcmali

(Ek-3/b)

* Faaliyet Değerlendirme Rapor Tablosu (Ek-4)
* İl Valisinin Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi

**I. GENEL BİLGİLER**

## 


KURUMUN MİSYONU

Yol kullanıcılarının, güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ihtiyacını karşılamak için diğer ulaşım sistemleriyle uyumlu olarak sorumluluk alanındaki yol ağını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, bakım ve işletmesini yapmaktır.

KURUMUN VİZYONU

Güvenli, zamanında ulaştıran, çevreye duyarlı konforlu yollar.

**EK - 5/a**

**İl Siyasi Haritası**

**EK - 5/b**

**2023 Yılı ADNKS Sonuçları**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **İLÇE ADI** | **MAHALLE SAYISI\*** | **2023 NÜFUS\*\*** | **2010 NÜFUS\*\*** | **2000 NÜFUS\*\*** |
| 1 | Büyükorhan |  |  |  |  |
| 2 | Gemlik |  |  |  |  |
| 3 | Gürsu |  |  |  |  |
| 4 | Harmancık |  |  |  |  |
| 5 | İnegöl |  |  |  |  |
| 6 | İznik |  |  |  |  |
| 7 | Karacabey |  |  |  |  |
| 8 | Keles |  |  |  |  |
| 9 | Kestel |  |  |  |  |
| 10 | Mudanya |  |  |  |  |
| 11 | Mustafakemalpaşa |  |  |  |  |
| 12 | Nilüfer |  |  |  |  |
| 13 | Orhaneli |  |  |  |  |
| 14 | Orhangazi |  |  |  |  |
| 15 | Osmangazi |  |  |  |  |
| 16 | Yenişehir |  |  |  |  |
| 17 | Yıldırım |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | |  |  |  |  |

\*6360 sayılı Kanun neticesinde oluşan mahallelerde dahil toplam mahalle sayısı verilecektir.

\*\* 2023 ve 2010 yılı nüfus verilerinde “Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verileri kullanılacak olup 2000 yılı nüfus verisinde “Genel Nüfus Sayımı” verileri kullanılacaktır.

**EK – 5/c**

**Kurum Bilgileri**

**LOJMANLAR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kuruma ait** | **Lojman Sayısı (adet)** | | | |
| **Özel Tahsisli** | **Görev Tahsisli** | **Sıra Tahsisli** | **Hizmet Tahsisli** |
| **Bursa** |  |  |  |  |
| **İL GENEL TOPLAM** |  | | | |

**HİZMET BİNALARI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Binalar** | | **Sayısı** |
| Hizmet Binaları | Bursa ilini kapsamaktadır. |  |
| Eğitim Binaları |  |
| Diğer Binalar (Misafirhane, Lojman, Atölye, Ambar) |  |
|  | **TOPLAM** |  |

**ARAÇ DURUMU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARAÇ CİNSİ** | | **Sayısı** |
| Binek | Bursa ilini kapsamaktadır |  |
| Kamyon |  |
| Dozer |  |
| Greyder |  |
| Yükleyici |  |
| Ekskavatör |  |
| Silindir |  |
| Vinç |  |
| Muhtelif |  |
|  | **TOPLAM** |  |

**PERSONEL DAĞILIMI (KADROLARINA GÖRE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kadrosu** | | **Sayısı** |
| Memur | Bursa ilini kapsamaktadır. |  |
| Sözleşmeli |  |
| İşçi |  |
| Hizmet Alımı |  |
|  | **TOPLAM** |  |

**PERSONEL DAĞILIMI (EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kadrosu** | | **Sayısı** |
| Yüksek Lisans | Bursa ilini kapsamaktadır. |  |
| Lisans |  |
| Ön Lisans |  |
| Lise |  |
| Orta Okul |  |
| İlkokul |  |
|  | **TOPLAM** |  |

**PERSONEL DAĞILIMI (STATÜLERİNE GÖRE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kadrosu** | | **Sayısı** |
| Bölge Müdürü | Bursa ilini kapsamaktadır. |  |
| Bölge Müdür Yardımcısı |  |
| Başmühendis |  |
| Şube Müdürü |  |
| Şef |  |
| Araştırmacı |  |
| VHKİ |  |
| Diğer Personel |  |
|  | **TOPLAM** |  |

**PERSONEL DAĞILIMI (MESLEĞİNE GÖRE)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kadrosu** | | **Sayısı** |
| Mühendis | Bursa ilini kapsamaktadır. |  |
| Mimar |  |
| Şehir Plancı |  |
| Avukat |  |
| Hemşire |  |
| Tekniker |  |
| Topograf |  |
| Teknisyen |  |
| Araştırmacı |  |
| VHKİ |  |
| Bilgisayar İşletmeni |  |
| Memur |  |
| Güvenlik Görevlisi |  |
| Sürveyan |  |
| Şenör |  |
| Kat Görevlisi |  |
| İşçi |  |
| Diğer Personel |  |
|  | **TOPLAM** |  |

**İstatistiki Veriler**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bursa İli**  **İşletmeler Başmühendisliği** | |
|
| **BAKIM İŞLETME ŞEFLİKLERİ** | **OTOYOL UZUNLUĞU (Km)** |
|  |  |
| **TOPLAM** |  |

**Karayolları Yol Ağına İlişkin Tablo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İl** | **Yol Sınıfı** | **(BSK)**  **(km)** | **Sathi Kaplama**  **(km)** | **Parke**  **(km)** | **Stabilize**  **(km)** | **Toprak**  **(km)** | **Toplam**  **(km)** | **Bölünmüş Yol (km)** |
| **BURSA** | **Otoyollar** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Devlet Yolları** |  |  |  |  |  |  |  |
| **İl Yolları** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Toplam** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BURSA İLİ**  **ÇALIŞMALAR** | **KM/ADET** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Bölünmüş Yol ( Yapım ) | Km |  |  |  |
| Tek Yol İyileştirme + Yapım | Km |  |  |  |
| Bitmiş BY Üzeri BSK ( Yapım ) | Km |  |  |  |
| Bitmiş TY Üzeri BSK ( Yapım ) | Km |  |  |  |
| BSK Çalışmaları( Onarım ) | Km |  |  |  |
| SK Asfalt Çalışmaları Onarım | Km |  |  |  |
| Trafik Düşey İşaretleme | M2 |  |  |  |
| Trafik Yatay İşaretleme | M2 |  |  |  |
| Trafik Otokorkuluk | Km |  |  |  |
| KAZA KARA NOKTA | Adet |  |  |  |
| KÖPRÜ YAPIMI | Adet - Metre |  |  |  |
| TÜNEL YAPIMI | Adet - Metre |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BURSA İLİ**  **KARAYOLU AĞ DURUMU (km)** | | | |
| **OTOYOL** | **DEVLET YOLU** | **İL YOLU** | **TOPLAM** |
|  |  |  |  |

**DİĞER VERİLER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İstatistiksel Veriler** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Bilgilendirme Faaliyetleri Sayısı \* (Adet) |  |  |  |
| Kurum/kuruluşa gelen şikâyet sayısı \*\*(Adet) |  |  |  |

\*Sempozyum, panel, konferans vb.

\*\*CİMER ve kurum/kurulaşa verilen dilekçeler.

**N**

**ZCİLİKVE HABERLEŞM**

**EEK – 5/ç**

**BAKANLIĞI**

Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü

**II.**

**ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI**

**KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN**

**YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ**

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından EK – 3 ve EK – 3/a formları koordineli olarak raporlanacak ve bu formlarda yılsonu **“İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı”** verileri dikkate alınacaktır. **EK – 3**

**YILLIK YATIRIM FAALİYETLERİ İCMAL RAPORU**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BURSA İLİ 2023 YILI KARAYOLLARI 14.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL)** | | |
| **Yatırımcı Kuruluş** | |  |
| **Sektörü** | |  |
| **Toplam Proje Sayısı** | |  |
| **Toplam Proje Bedeli (TL)** | |  |
| **PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI** | **2023 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi** |  |
| **2023 Yılı İç Kredi Tutarı** |  |
| **2023 Yılı Dış Kredi Tutarı** |  |
| **2023 Yılı Öz Kaynak** |  |
| **2023 Yılı Hibe** |  |
| **Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL)** | |  |
| **2023 Yıl İçi Harcama (TL)** | |  |
| **Toplam Harcama (TL)** | |  |
| **Biten Proje Sayısı** | |  |
| **Devam Eden Proje Sayısı** | |  |
| **Başlanmamış Proje Sayısı** | |  |
| **Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)** | |  |

**EK – 3/a**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bursa İli Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü 2023 Yılı Yatırımları (TL)** | | | | | | | | |
| **Proje Adı** | **Proje Başlama Yılı** | **Proje Tutarı** | **Önceki Yıllar Harcaması** | **2023 Yılı Ödeneği** | **2023 Yılı Aktarılan Ödenek** | **2023 Yılı Harcaması** | **Fiziki Gerçekleşme**  **(%)** | **Nakdi Gerçekleşme**  **(%)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**EK – 3/b**

**31/12/2023 Tarihi İtibariyle YİKOB’a Devredilen İş ve Aktarılan Ödenek İcmal Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Bursa İli** | | | | | | |
| **NO** | **Birimi** | **Başlanmamış Proje Sayısı** | **Başlanmamış Proje Ödenek Toplamı** | **Devam Eden Proje Sayısı** | **Devam Eden Proje Ödenek Toplamı** | **Merkez Saymanlık Hesabına Aktarılan Tutar** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | |  |  |  |  |  |

**31/12/2023 Tarihi İtibariyle 2024 Yılına Devredilen İş ve Ödenek İcmal Tablosu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Bursa İli** | | | | | | |
| **NO** | **Birimi** | **2023 Yılı Toplam Proje Sayısı** | **2023 Yılı Proje Ödenek Toplamı** | **2023 Yılı Biten Proje Sayısı** | **2024 Yılında Devam Eden Proje Sayısı** | **2024 Yılına Devreden Ödenek Toplamı** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** | |  |  |  |  |  | **1.025.079.000,00** |

**EK – 4**

**FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPOR TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirme Raporuna Konu Birim:** | | | | | | | | | **Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü** | | | | | | | | | |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | | | | | | | | **Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019-2023 Stratejik Planı**  **2023 Yılı Performans Programı** | | | | | | | | | |
| **Stratejik Plan Nicel Veriler** | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç | | 5 | | Hedef | | | 23 | Strateji (Varsa) | | | 46 | | Performans Göstergesi | | 80 |
| **Performans Prog. Nicel Veriler** | Program | 2 | | Alt Program | | 5 | | Faaliyet | | | | 16 | Performans Göstergesi | | | | 36 | |
| **Program** | KARAYOLU ULAŞIMI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Alt Program adı / Hedefi** | DEVLET VE İL YOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ  Devlet ve il yollarının belirlenen kesimlerinde, yolun fiziki ve geometrik standartlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **PG1-**Tek yol uzunluğu (kümülatif)(Kilometre)(15.360)  **PG2-**Bölünmüş yol uzunluğu (otoyol dâhil) (kümülatif)(Kilometre)(29.516)  **PG3-**Devlet ve il yollarında yüzey düzgünsüzlüğü oranı (BSK kaplamalı yol ağında ölçülen yüzey düzgünsüzlüğü (IRI) 2’ye eşit veya daha küçük olan yol uzunluğu/Ölçülen BSK kaplamalı Yol Ağı)(Yüzde)(% 75)  **PG4-**Devlet ve il yollarında yüzey düzgünsüzlük ölçüm oranı (BSK kaplamalı yol ağında yüzey düzgünsüzlük (IRI) ölçümü yapılan yol uzunluğu/Toplam BSK kaplamalı Yol Ağı)(Yüzde)(% 25)  **PG5-**Doğal afet nedeni ile zarar görmüş yolların yıl içerisinde onarılma oranı (Yüzde) (% 100)  **PG6-**Karayollarında yapılan çevre düzenlemesi alanı (Kilometrekare)(1)  **PG7-**Karayolu ağı yoğunluğu (km/1.000 km2) (90,38)  **PG8-**Restorasyon uygulamaları tamamlanan tarihi köprü sayısı (Adet) (30)  **PG9-**Yıl içerisinde bakım ve onarım yapılan turistik yol uzunluğu(Kilometre)(25)  **PG10-**Yıl içerisinde baraj gölü altında kalan yollar yerine yapılacak yol uzunluğu (Kilometre) (5)  **PG11-**Yıl içerisinde onarılan ve yenilenen BSK'lı yol uzunluğu (Kilometre)(250)  **PG12-**Yıl içerisinde onarılan ve yenilenen sathi kaplamalı yol alanı (Kilometrekare)(78,75)  **PG13-**Yıl içerisinde yapılan baraj yolu uzunluğu (Kilometre)(35)  **PG14-**Yıl içerisinde yapılan BSK kaplamalı yol uzunluğu (DY,İY)(Kilometre)(700)  **PG15-**Yıl içerisinde yapılan köprü uzunluğu (DY,İY)(Metre)(23.000)  **PG16-**Yıl içerisinde yapılan sathi kaplamalı yol uzunluğu (Kilometre)(557)  **PG17-**Yıl içerisinde yapılan turistik yol uzunluğu (Kilometre)(10)  **PG18-**Yıl içerisinde yapılan tünel uzunluğu (34 km) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet** | **F1**-Baraj Yolu ve Köprülerine İlişkin Hizmetler  **F2-**Devlet ve İl Yolları Planlama, Projelendirme ve Yapımı  **F3-**Devlet ve İl Yolları Yapım, Bakım ve Onarımına İlişkin Diğer Faaliyetler  **F4-**Devlet ve İl Yollarının Bakım ve Onarımı  **F5-**Öncelikli Yolların Yapım, Bakım ve Onarımı  **F6-**Tarım Alanları Yol Yapımı  **F7-**Turistik Yol Yapımı | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG1** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG2** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG3** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG4** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG5** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG6** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG7** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG8** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG9** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG10** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG11** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG12** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG13** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG14** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG15** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG16** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG17** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG18** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** | | | |
| **F1** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F2** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F3** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F4** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F5** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F6** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F7** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama | | | |

**EK – 4**

**FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPOR TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirme Raporuna Konu Birim:** | | | | | | | | | **Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü** | | | | | | | | | |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | | | | | | | | **Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019-2023 Stratejik Planı**  **2023 Yılı Performans Programı** | | | | | | | | | |
| **Stratejik Plan Nicel Veriler** | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç | | 5 | | Hedef | | | 23 | Strateji (Varsa) | | | 46 | | Performans Göstergesi | | 80 |
| **Performans Prog. Nicel Veriler** | Program | 2 | | Alt Program | | 5 | | Faaliyet | | | | 16 | Performans Göstergesi | | | | 36 | |
| **Program** | KARAYOLU ULAŞIMI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Alt Program adı / Hedefi** | KARAYOLU ULAŞIMINDA ARAŞTIRMA GELİŞTİRME  İnsan ve çevreye duyarlı, sürdürülebilir yolların artırılmasına ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesi. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **PG1-**Araştırma mühendislik hizmetleri kapsamında hazırlanacak, kontrol edilen ve görüş verilen yol uzunluğu (Kilometre)(17.000)  **PG2-**Hazırlanan, kontrol edilen ve görüş verilen üstyapı takviye ve iyileştirme projesi uzunluğu (Kilometre)(1.000) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet** | **F1**-Karayolu Ulaşımında Araştırma Geliştirme Faaliyetleri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG1** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG2** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** | | | |
| **F1** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |

**EK – 4**

**FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPOR TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirme Raporuna Konu Birim:** | | | | | | | | | **Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü** | | | | | | | | | |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | | | | | | | | **Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019-2023 Stratejik Planı**  **2023 Yılı Performans Programı** | | | | | | | | | |
| **Stratejik Plan Nicel Veriler** | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç | | 5 | | Hedef | | | 23 | Strateji (Varsa) | | | 46 | | Performans Göstergesi | | 80 |
| **Performans Prog. Nicel Veriler** | Program | 2 | | Alt Program | | 5 | | Faaliyet | | | | 16 | Performans Göstergesi | | | | 36 | |
| **Program** | KARAYOLU ULAŞIMI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Alt Program adı / Hedefi** | OTOYOL AĞININ GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ  Otoyol ağının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **PG1-**Otoyol ağı yoğunluğu (km/1000 km2) (4,77)  **PG2-**Otoyol uzunluğu (kümülatif) (Kilometre)(3.727)  **PG3-**Otoyollarda yıl içinde yapılan köprü uzunluğu (Metre)(6.500)  **PG4-**Otoyollarda yıl içinde yapılan tünel uzunluğu (Metre)(0 m)  **PG5-**Otoyollarda Yüzey düzgünsüzlüğü oranı (BSK kaplamalı yol ağında ölçülen yüzey düzgünsüzlüğü (IRI) 2’ye eşit veya daha küçük olan yol uzunluğu/Ölçülen BSK kaplamalı Yol Ağı)(Yüzde)(% 75)  **PG6-**Otoyollarda Yüzey düzgünsüzlük ölçüm oranı (BSK kaplamalı yol ağında yüzey düzgünsüzlük (IRI) ölçümü yapılan yol uzunluğu/Toplam BSK kaplamalı Yol Ağı)(Yüzde)(% 25)  **PG7-** Üstyapı büyük onarım yapılan otoyol uzunluğu (Kilometre)(284,5) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet** | **F1-**Otoyol Planlama, Projelendirme ve Yapımı  **F2-**Otoyol Yapım, Bakım ve Onarımına İlişkin Diğer Faaliyetler  **F3-**Otoyolların Bakım ve Onarımı  **F4-**Otoyolların İşletilmesine İlişkin Faaliyetler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG1** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG2** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG3** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG4** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG5** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG6** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG7** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** | | | |
| **F1** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F2** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F3** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F4** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |

**EK – 4**

**FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPOR TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirme Raporuna Konu Birim:** | | | | | | | | | **Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü** | | | | | | | | | |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | | | | | | | | **Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019-2023 Stratejik Planı**  **2023 Yılı Performans Programı** | | | | | | | | | |
| **Stratejik Plan Nicel Veriler** | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç | | 5 | | Hedef | | | 23 | Strateji (Varsa) | | | 46 | | Performans Göstergesi | | 80 |
| **Performans Prog. Nicel Veriler** | Program | 2 | | Alt Program | | 5 | | Faaliyet | | | | 16 | Performans Göstergesi | | | | 36 | |
| **Program** | TRAFİK GÜVENLİĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Alt Program adı / Hedefi** | KARAYOLLARINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ  Karayolu ağında trafik güvenliğini arttırıcı önlemler alınması ve sürekliliğinin sağlanması | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **PG1-**Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) uygulaması yapılan kesim uzunluğu (Kilometre)(150)  **PG2-**Devlet ve il yollarında tesis edilecek haberleşme altyapısı (Kilometre)(160)  **PG3-**İyileştirilen kaza kara nokta sayısı (Sayı)(30)  **PG4-**Karayollarında yapılan ve yenilenen otokorkuluk uzunluğu (Kilometre)(2.000)  **PG5-**Karayollarında yeni yapılan düşey işaretleme alanı (Metrekare)(146.000 )  **PG6-**Karayollarında yeni yapılan yatay işaretleme alanı(Metrekare) (30.800.000 )  **PG7-**Sarsma bandı yapılan kesim uzunluğu (Kilometre)(670) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet** | **F1-**Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Faaliyetleri  **F2-**Karayollarında Trafik Güvenliğini Artırıcı Faaliyetler  **F3-**Kaza Kara Noktalarının İyileştirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Hizmetler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG1** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG2** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG3** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG4** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG5** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG6** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG7** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** | | | |
| **F1** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F2** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |
| **F3** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |

**EK – 4**

**FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPOR TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Değerlendirme Raporuna Konu Birim:** | | | | | | | | | **Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü** | | | | | | | | | |
| **Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı:** | | | | | | | | | **Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2019-2023 Stratejik Planı**  **2023 Yılı Performans Programı** | | | | | | | | | |
| **Stratejik Plan Nicel Veriler** | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç | | 5 | | Hedef | | | 23 | Strateji (Varsa) | | | 46 | | Performans Göstergesi | | 80 |
| **Performans Prog. Nicel Veriler** | Program | 2 | | Alt Program | | 5 | | Faaliyet | | | | 16 | Performans Göstergesi | | | | 36 | |
| **Program** | TRAFİK GÜVENLİĞİ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Alt Program adı / Hedefi** | Karayolu ağında trafik güvenliğini arttırıcı önlemler alınması ve sürekliliğinin sağlanması | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi** | **PG1-**Ağırlık-boyut denetimi yapılan araç sayısı (Sayı)(33.500.000)  **PG2-** Yıl içinde kurulan denetim istasyonu sayısı (Sayı)(8) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Faaliyet** | **F1-** Karayolları Denetim İstasyonu Sisteminin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG1** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PG2** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde)** | | | | | | | | | | | | | | | **Ödenek ve Harcama Durumu (TL)** | | | |
| **F1** |  | | | | | | | | | | | | | | * Ödenek: * Harcama: | | | |

**İl Valisinin Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi**

****

**BURSA VALİLİĞİ**

**Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı**

**Adres :Çırpan Mah. 2.Güçlü Sk. No:2  
 Osmangazi / BURSA**

**Telefon : +90 (224) 999 23 33**

**+90 (224) 271 87 17**

**+90 (224) 256 64 20**

**Faks : +90 (224) 271 87 54**

[**http://www.bursa.gov.tr/yikob**](http://www.bursa.gov.tr/yikob)