T.C.

BURSA VALİLİĞİ

T.C. BURSA VALİLİĞİ

2024 YILI

DEĞERLENDİRME RAPORU

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü

2024

BU RAPOR, 10.07.2018 TARİHLİ VE 30474 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 1 NO’LU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN 273.MADDESİNİN 7. FIKRASI GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER

- Genel Bilgiler										       3

- İl Siyasi Haritası(Ek-5/a)									       4

- 2024 Yılı ADNKS Sonuçları  (Ek-5/b)							       5

- Kurum Bilgileri (Ek-5/c)									       6

- İstatistiki Veriler										       8

- Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğünün Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine Uygunluğu Analizi (EK 5/ç)							        9

- Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı

- 2024 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 3) (Ek 3/a) (Ek 3/b)               10

- Faaliyet Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek-4)						        13

- İl Valisinin Yenişehir Havalimanı Müdürlüğüne Yönelik Kamu Yatırımları ve Stratejik

- Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi		        53

I.

GENEL BİLGİLER

KURUMUN MİSYONU

Uluslararası standartlarda hava seyrüsefer ve havalimanı işletme hizmetleri sunmaktır.

KURUMUN VİZYONU

Hava trafik yönetimi ve havalimanı işletmeciliği alanında, küresel boyutta rekabet gücünü haiz dünyanın öncü Kuruluşlarından biri olmaktır.

İL SİYASİ HARİTASI                  EK - 5/a

- EK - 5/b

2024 Yılı ADNKS SONUÇLARI

| S.NO | İLÇE ADI | MAHALLE SAYISI* | 2024 NÜFUS** | 2010 NÜFUS** | 2000 NÜFUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BÜYÜKORHAN |  |  |  |  |
| 2 | GEMLİK |  |  |  |  |
| 3 | GÜRSU |  |  |  |  |
| 4 | HARMANCIK |  |  |  |  |
| 5 | İNEGÖL |  |  |  |  |
| 6 | İZNİK |  |  |  |  |
| 7 | KARACABEY |  |  |  |  |
| 8 | KELES |  |  |  |  |
| 9 | KESTEL |  |  |  |  |
| 10 | MUDANYA |  |  |  |  |
| 11 | MUSTAFAKEMALPAŞA |  |  |  |  |
| 12 | NİLÜFER |  |  |  |  |
| 13 | ORHANELİ |  |  |  |  |
| 14 | ORHANGAZİ |  |  |  |  |
| 15 | OSMANGAZİ |  |  |  |  |
| 16 | YENİŞEHİR |  |  |  |  |
| 17 | YILDIRIM |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |

*6360 sayılı Kanun neticesinde oluşan mahallelerde dahil toplam mahalle sayısı verilecektir.

** 2024 ve 2010 yılı nüfus verilerinde “Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verileri kullanılacak olup 2000 yılı nüfus verisinde “Genel Nüfus Sayımı” verileri kullanılacaktır.

EK – 5/c

KURUM BİLGİLERİ

LOJMANLAR

| Kuruma ait | Lojman Sayısı (adet) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Özel Tahsisli | Görev Tahsisli | Sıra Tahsisli | Hizmet Tahsisli |
| İl Toplamı |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |

HİZMET BİNALARI

| Binalar | Sayısı |
| --- | --- |
| Hizmet Binaları |  |
| Garaj |  |
| Hangar Binası |  |
| Trafo Binası |  |
| Kargo Binası |  |
| TOPLAM |  |

ARAÇ DURUMU

| ARAÇ CİNSİ (Kuruma ait Binek Oto, Kamyonet, Otobüs, Minibüs, Vinç vb…) (Not: Marka ayrımı yapılmadan İl Genelinde yer alan araç sayıları cinslerine göre ayrı ayrı yazılacaktır.) | Sayısı |
| --- | --- |
| Binek oto |  |
| Minibüs |  |
| Ambulans |  |
| Kamyonet |  |
| Traktör |  |
| İtfaiye Aracı |  |
| Kar Mücadele Aracı |  |
| Pist Süpürgesi |  |
| Paletli Kar Aracı |  |
| Kepçe |  |
| Forklift |  |
| Vidanjör |  |
| Sky Worker (Platform) |  |
| Çöp Kamyonu |  |
| Follow-me |  |
| BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI GENEL TOPLAM |  |

PERSONEL DAĞILIMI (KADROLARINA GÖRE)

| KADROSU | Sayısı |
| --- | --- |
| Memur |  |
| Sözleşmeli Memur |  |
| Hizmet Alım ile Çalışan Personel |  |
| TOPLAM |  |

PERSONEL DAĞILIMI (STATÜLERİNE GÖRE)

| KADROSU | Sayısı |
| --- | --- |
| Müdür |  |
| Müdür Yardımcısı |  |
| Başuzman |  |
| Şef |  |
| V.H.K.İ. |  |
| Bilgisayar İşletmeni |  |
| Memur |  |
| Muhasebeci |  |
| Veznedar |  |
| Mühendis |  |
| Tekniker |  |
| Teknisyen |  |
| Teknisyen Yardımcısı |  |
| Apron Memuru |  |
| Şoför/İş Makineleri Sürücüsü |  |
| Hava Trafik Kontrolörü |  |
| Havacılık Bilgi Yönetim Uzmanı |  |
| Koruma Güvenlik Görevlisi |  |
| ARFF Memuru |  |
| Hizmetli |  |
| Hizmet Alımı Çalışanları ( Güvenlik, Temizlik ve Destek Hizmetleri) |  |
| HAVALİMANI GENEL MEVCUT |  |

İSTATİSTİKİ VERİLER

| YÜK BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | İç Hat Sayısı |  |  | Dış Hat Sayısı |  |  |
|  | Kargo Sayısı | Posta Sayısı | Bagaj Sayısı (Ton) | Kargo Sayısı | Posta Sayısı | Bagaj Sayısı (Ton) |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |

| UÇAK KAPASİTE KULLANIMI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | Uçak Sayısı |  | Yolcu Sayısı |  | Doluluk Oranı (%) |
|  | Gelen | Giden | Gelen | Giden |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |

***Uçak sayılarına iş amaçlı ve eğitim amaçlı jet uçakları da dâhil edilmiştir.

| YOLCU İSTATİSTİKLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | Toplam | İç Hat |  | Dış Hat |  | Transit Yolcu Sayısı |
|  |  | Gelen Yolcu Sayısı | Giden Yolcu Sayısı | Gelen Yolcu Sayısı | Giden Yolcu Sayısı |  |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |

DİĞER VERİLER

| İstatistiksel Veriler | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilgilendirme Faaliyetleri Sayısı * (Adet) |  |  |  |
| Kurum/kuruluşa gelen şikâyet sayısı **(Adet) |  |  |  |

*Sempozyum, panel, konferans vb.

**CİMER ve kurum/kuruluşa verilen dilekçeler.

EK 5/ç

II.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından EK – 3 ve EK – 3/a formları koordineli olarak raporlanacak ve bu formlarda yılsonu “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” verileri dikkate alınacaktır.

EK – 3

YILLIK YATIRIM FAALİYETLERİ İCMAL RAPORU

| BURSA İLİ 2024 Yılı BURSA YENİŞEHİR HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yatırımcı Kuruluş |  |  |
| Sektörü |  |  |
| Toplam Proje Sayısı |  |  |
| Toplam Proje Bedeli (TL) |  |  |
| PROJELERDE KULLANILANFİNASMAN KAYNAKLARI | 2024 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi |  |
|  | 2024 Yılı İç Kredi Tutarı |  |
|  | 2024 Yılı Dış Kredi Tutarı |  |
|  | 2024 Yılı Öz Kaynak |  |
|  | 2024 Yıl Hibe |  |
| Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) |  |  |
| 2024 Yıl İçi Harcama (TL) |  |  |
| Toplam Harcama (TL) |  |  |
| Biten Proje Sayısı |  |  |
| Devam Eden Proje Sayısı |  |  |
| Başlanmamış Proje Sayısı |  |  |
| Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) |  |  |

EK – 3/a

| Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü 2024 Yılı Yatırımları (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje Adı | Proje Başlama Yılı | Proje Tutarı | Önceki Yıllar Harcaması | 2024 Yılı Ödeneği | 2024 Yılı Aktarılan Ödenek | 2024 Yılı Harcaması | Fiziki Gerçekleşme (%) | Nakdi Gerçekleşme (%) |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK – 3/b

31/12/2024 Tarihi İtibariyle YİKOB’a Devredilen İş ve Aktarılan Ödenek İcmal Tablosu

| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Bursa İli Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Birimi | Başlanmamış Proje Sayısı | Başlanmamış Proje Ödenek Toplamı | Devam Eden Proje Sayısı | Devam Eden Proje Ödenek Toplamı | Merkez Saymanlık Hesabına Aktarılan Tutar |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |

31/12/2024 Tarihi İtibariyle 2025 Yılına Devredilen İş ve Ödenek İcmal Tablosu

| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Bursa İli Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Birimi | 2024 Yılı Toplam Proje Sayısı | 2024 Yılı Proje Ödenek Toplamı | 2024 Yılı Biten Proje Sayısı | 2025 Yılında Devam Eden Proje Sayısı | 2025 Yılına Devreden Ödenek Toplamı |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim: |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  |  | 51 | Performans Göstergesi |  | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |  |
| Stratejik Amaç 1 | Hava Seyrüsefer Emniyetini en üst düzeyde sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi | Hava trafik yönetim hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile sorunsuz ve emniyetli bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG 1. Hava Trafik Yönetim (ATM) hizmetlerinde IANS havacılık eğitim tesislerinde her yıl 200 ANS/CNS personeli eğitiminin sağlanması (kümülatif) (400) PG 2. Türkiye Hava Trafik Kontrol Sistem altyapısının yenilenmesi için hazırlık çalışmalarının tamamlanması (kümülatif) (%10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Eurocontrol’ün Kuruluşumuza vermiş olduğu kontenjan doğrultusunda görevlendirme yapılıp, personelin kurs faaliyetleri. F2. Türkiye Hava Trafik Kontrol Sistem altyapısının yenilenmesi için hazırlık çalışmalarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek : - Harcama : |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek : - Harcama : |  |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2019-2024 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  | 51 | Performans Göstergesi |  | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 |  |  |  | Performans Göstergesi | 49 |
| Stratejik Amaç 1 | Hava seyrüsefer emniyetini en üst düzeyde sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi | Haberleşme, seyrüsefer ve gözetim (CNS) altyapısı geliştirilecek ve iyileştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG 1. Yenilenecek ve/veya temin edilecek haberleşme cihaz/sistem (hava-yer, yer- yer telsizleri, VCS, AFTN, radyolink) sayısı (200) PG 2. Yenilenecek ve/veya temin edilecek Seyrüsefer sistemleri (ILS, VOR, DME, NDB) sayısı (15) PG 3. Yenilenecek/tesis edilecek radar sistemi sayısı (kümülatif) (2) PG 4. Antalya Havalimanı A-SMGCS yenilenmesinin tamamlanma oranı (kümülatif) (%20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Haberleşme sistemlerinin temin edilerek kurulumlarının yapılması F2. Hava Seyrüsefer yardımcı cihazlarının temin edilerek kurulumlarının yapılması F3. Radar sistemlerinin temin edilerek kurulumlarının yapılması F4. Havalimanında sistemin yenilenmesi için çalışmaların başlatılma işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2019-2024 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler |  | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler |  | Stratejik Amaç | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç |  | Hava seyrüsefer emniyetini en üst düzeyde sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi |  | Hava trafik yönetiminde millî AR-GE ürünleri geliştirilecek ve havacılık verileri dijital ortamda Havacılık Bilgi Değişim Modeli (AIXM) ile sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | PG 1. Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) sisteminin geliştirilmesi (%20) PG 2. Milli hava trafik kontrol sistemi geliştirilmesi (%50) PG 3. MGR/Mode-S radar sisteminin geliştirilmesi ve Gaziantep Havalimanına kurulumu (%100) PG 4. ATC Kule ve Radar Simülatörü (atcTRsim) kurulumu (kümülatif) (%100) PG 5. AIP (Havacılık Bilgi Yayını) tabloları için dijital veri seti kurulumu (kümülatif) (%0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet |  | F1. Milli WMLAT (Wide Area Multilateration) sisteminin geliştirilmesi faaliyetleri F2. Milli hava trafik kontrol sistemi geliştirilmesi faaliyetleri F3. MGR/Mode-S radar sisteminin geliştirilmesi ve Gaziantep Havalimanına kurulumu işi F4. ATC Kule ve Radar Simülatörü (atcTRsim) kurulumu işi F5. AIP (Havacılık Bilgi Yayını) tabloları için dijital veri seti kurulumu işi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |
| --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |

| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç |  | Havalimanı İşletmeciliği ve Güvenlik Hizmetlerini Uluslararası Standartlarda Sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi |  | PAT sahalarında her türlü yer hareketinin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve ARFF araçlarının yangın müdahale kategorilerine uygunluğu sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | PG 1. Temin edilecek kar mücadele araç sayısı (314) PG 2. Temin edilecek temizlik ve tanzim araç sayısı (598) PG3. Yangın söndürme aracı alım adeti (kümülatif) (319) PG4. Kurtarma aracı alım adeti (kümülatif) (75) PG5. Arazöz aracı alım adeti (kümülatif) (64) PG6. Eğitim simülatörü sistemi alım adeti (kümülatif) (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet |  | F1. Kar mücadele araç temin işlemleri F2. Temizlik ve tanzim araç temin işlemleri F3. Yangın söndürme araç temin işlemleri F4. Kurtarma aracı temin işlemleri F5. Arazöz aracı temin işlemleri F6. Eğitim simülatörü sistemi alım işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç | Havalimanı İşletmeciliği ve Güvenlik Hizmetlerini Uluslararası Standartlarda Sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi | Havalimanlarımızda karbon akreditasyonu, çevre yönetim sistemi, gürültü haritası ve erişilebilirlik konularında gerekli sertifikaların alınması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG 1. Havalimanı Bazında Alınacak ACA Sertifikası Sayısı (kümülatif) (50) PG 2. Havalimanı Bazında Alınacak TS EN ISO 14001 Belgesi Sayısı (kümülatif (50) PG 3. Havalimanı Stratejik Gürültü Haritası yapımı (kümülatif) (49) PG 4. Erişilebilirlik Belgesi Alınacak Havalimanı Sayısı (kümülatif) (37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Havalimanı bazında alınacak ACA Sertifikası ile ilgili işlemler F2. Havalimanı bazında alınacak TS EN ISO 14001 Belgesi ile ilgili işlemler F3. Havalimanı Stratejik Gürültü Haritası yapım işlemleri F4. Erişilebilirlik Belgesi alınacak Havalimanı sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |
| --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |

| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç | Havalimanı İşletmeciliği ve Güvenlik Hizmetlerini Uluslararası Standartlarda Sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi | Havacılık güvenliğinin sağlanmasına yönelik güvenlik sistemleri temin ve tesis edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG1. X-Ray bagaj kontrol cihazı ve kapı tipi metal arama detektörü sayısı (kümülatif) (2.609) PG2. Patlayıcı iz detektörü ve Sıvı Patlayıcı Tespit Sistemi sayısı (kümülatif) (606) PG3. CCTV (Kapalı Devre Televizyon) Sistemi ve CACS (Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi) yenileme sayısı (kümülatif) (130) PG4. Araç altı görüntüleme sistemi sayısı ve Plaka Tanıma Sistemi sayısı (kümülatif) (82) PG5. Çevre güvenlik sistemleri sayısı (kümülatif) (15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. X-Ray bagaj kontrol cihazı ve kapı tipi metal arama detektörü alım işlemleri F2. Patlayıcı iz detektörü ve Sıvı Patlayıcı Tespit Sistemi alım işlemleri F3. CCTV ve Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi yenileme işlemleri F4. Araç altı görüntüleme sistemi sayısı ve Plaka Tanıma Sistemi alım işlemleri F5. Çevre güvenlik sistemleri sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç | Bölgesel Hava Ulaşım Merkezi Olmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi | Hava trafik hizmetlerinde hava sahası kapasitesinin artırılması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG 1. Terminal Sahalarında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV) rotaları (SID& STAR’s) ve RNP APCH usulleri tesis edilecek havalimanı sayısı (60) PG 2. Saatlik hava sahası kapasitesinin artırılma oranı (%10) PG 3. En-route(yol üstü) trafik gecikme süresi (dakika) (≤0.14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Havalimanı Terminal Sahalarında Hassas Saha Seyrüsefer (P-RNAV rotaları (SID& STAR’s) ve RNP APCH usulleri tesis edilmesi F2. Saatlik hava sahası kapasite artış oranı F3. En-route (yol üstü) trafik gecikme süresi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |
| --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |

| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç |  | Bölgesel Hava Ulaşım Merkezi Olmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi |  | Türkiye geneli havalimanlarında toplam yolcu ve uçak trafiği ile satış hasılatı 2028 yılı sonuna kadar her yıl arttırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | PG 1. Toplam uçak sayısı (Üstgeçiş dâhil) (adet) (2.296.588) PG 2. Toplam havalimanı yolcu sayısı (Direkt transit dâhil) (kişi) (222.024.715) PG 3. Satış hasılatı (BİN TL) (92.547.646) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet |  | F1. Havalimanlarında gerçekleşen toplam uçak sayısını (Üstgeçiş dâhil) tespit ederek istatistiki veri üretmek F2. Havalimanlarında gerçekleşen toplam havalimanı yolcu sayısını tespit ederek istatistiki veri üretmek (Direkt transit dâhil) F3. Terminal, seyrüsefer ve işletme hizmetlerinden elde edilen satış hasılatı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç |  | Bölgesel Hava Eğitim Üssü Olmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi |  | DHMİ Havacılık Akademisi bünyesindeki yetkili eğitmenlerin ve onaylı eğitim programlarının sayısı artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | PG 1. Onaylı eğitim programlarının sayısı (kümülatif) (42) PG 2. Yetkilendirilen eğitmen sayısı (kümülatif )(1.001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet |  | F1. Açılacak olan eğitim programlarının onaylarının alınması işi F2. Açılacak olan kurslar için sertifikalı eğitmen portföyün oluşturulması için gerekli eğitim ve izinlerin alınması işi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç | Bölgesel Hava Eğitim Üssü Olmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi | ATM/CNS ve havacılık güvenliği konularında verilen eğitimlerin sayısı artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG 1. ATM/CNS ve havacılık güvenliği konularında ülkelere verilecek eğitim sayısı (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. ATM/CNS ve havacılık güvenliği konularında ülkelere açılacak olan eğitim programlarının hazırlanması ve eğitmen portföyünün oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç | Bölgesel Hava Eğitim Üssü Olmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi | Ulusal Staj Programı (USP) ile koordineli olarak, DHMİ Havacılık Akademisi bünyesindeki Staj Uygulama Eğitimine katılacak stajyer öğrenci sayısı artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG 1. DHMİ Staj Uygulama Talimatı kapsamında Staj Uygulama Eğitimini tamamlayan stajyer öğrencilerin sayısı (kümülatif) (600) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Staj Uygulama Eğitimini tamamlayan stajyer öğrencilerin sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek : - Harcama : |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi | Etkin insan kaynakları yönetimi ile hizmette kalite ve personel memnuniyeti artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG 1. Yapılacak görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınav sayısı (2) PG 2. Personel sorunlarını dinlemek, moral-motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla ziyaret edilecek havalimanı sayısı (kümülatif) (10) PG 3. ölüm meslek uyumu tam eşleşme (%82) PG 4. n Az C Seviye Yabancı Dil Puanına Sahip Personel Oranı (%16,5) PG 5. Genç İşgücü Devir Oranı (%0,55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Her yıl yapılacak görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavı F2. Her yıl ziyaret edilecek havalimanı sayısı F3. Bölüm meslek uyumu tam eşleşme F4. En Az C Seviye Yabancı Dil Puanına Sahip Personel Oranı F5. Genç İşgücü Devir Oranı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler |  | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler |  | Stratejik Amaç | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç |  | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi |  | Kuruluşumuzun kurumsal kimlik bileşenleri oluşturulacak ve marka bilinirliği artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | PG 1. Kurumsal kimlik bileşenlerinin oluşturulma ve havalimanlarında uygulanma oranı (kümülatif) (0) PG 2. DHMİ TV ağı oluşturmak üzere videowall yerleştirilecek havalimanı sayısı (kümülatif)(0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet |  | F1. Kurumsal kimlik bileşenlerinin oluşturulması işlemleri F2. Videowall alımı ihalesi işlemleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU	              						EK – 4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç |  | Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi |  | Bilgi teknolojileri yazılım ve donanımları, tesis, modernizasyon ve siber güvenlik konularında Kuruluşumuzun imkân ve kabiliyetleri artırılacaktır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi |  | PG 1. Bilgisayar sistemleri ve çevre donanımlarının yenilenmesi ve ilave ihtiyaçların temini (Adet/Bilgisayar) (kümülatif) (8.300) PG 2. A/B/C tipi havalimanları iç network alt yapısının (LAN) modernizasyonu (Adet/Havalimanı) (kümülatif) (23) PG 3. Kuruluşumuz ihtiyaçları doğrultusunda yazılım taleplerinin karşılanması ve mevcut yazılımların modernizasyonu (Adet/Yazılım) (kümülatif) (62) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet |  | F1. Genel Müdürlük ve Havalimanlarında doğacak acil ihtiyaçlar için Bilgisayar sistemleri ve çevre donanımlarının, Kamu İhale Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda temin edilmesi. F2. A/B/C tipi havalimanları iç network alt yapısının (LAN) modernizasyonu için gerekli cihazların temin edilmesi işlemleri F3. Yazılım taleplerinin karşılanması ve mevcut yazılımların modernizasyonu için gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU                                                                        EK-4

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim | Yenişehir Havalimanı Müdürlüğü |
| --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |

| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | - | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 16 | Strateji (Varsa) |  |  | 51 | Performans Göstergesi | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Stratejik Amaç |  | 5 |  | Hedef |  | 12 |  | Faaliyet |  | 49 | Performans Göstergesi |  |  |  | 49 |
| Stratejik Amaç | Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek ve Güçlendirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef – Performans Hedefi | Havalimanı terminalleri yolcu kapasitesi ölçümü ve optimizasyonu çalışmaları artırılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG 1. Terminallerin saatlik kapasite ölçümlerinin yapılarak raporunun hazırlanması (terminal sayısı) (kümülatif) (4) PG 2. Terminallerin kapasite simülasyon programı kapsamında her yıl düzenlenen uluslararası kullanıcı grup toplantılarına katılım sağlayacak personel sayısı (kümülatif) (3) PG 3. Terminal kapasite Simülasyon Programında terminallerin modellenmesi (terminal sayısı) (kümülatif) (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Terminallerin saatlik kapasite ölçümlerinin yapılarak raporunun hazırlanması F2. Terminallerin kapasite simülasyon programı uluslararası kullanıcı grup toplantılarına katılmak üzere gerekli onayların alınması F3. Terminal kapasite Simülasyon Programında terminallerin modellenmesinin yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

İl Valisinin Bursa Yenişehir Hava Limanı Müdürlüğü

Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi

BURSA VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Adres         :Çırpan Mah. 2.Güçlü Sk. No:2
Osmangazi / BURSA

Telefon	: +90 (224)999 23 33

+90 (224)  2718717

+90 (224)  2566420

Faks		: +90 (224) 271 87 54

Web            :http://www.bursa.gov.tr/yikob