2024 YILI

DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. BURSA VALİLİĞİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü

2024

BU RAPOR, 10.07.2018 TARİHLİ VE 30474 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 1 NO’LU CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNİN 273.MADDESİNİN 7. FIKRASI GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞTIR.

İÇİNDEKİLER

- Genel Bilgiler											     3

- İl Siyasi Haritası (Ek 5/a)									     4

- 2024 Yılı ADNKS Sonuçları (Ek 5/b)							     5

- Kuruma Ait Bilgiler (Ek 5/c)									     6

- İstatistiki Veriler                                                                                                                        8

- DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün Yatırım ve Faaliyetlerinin Plan-Program Metinlerine     10   Uygunluğu Analizi (Ek-5ç)

- Tarım ve Orman Bakanlığı / DSİ Genel Müdürlüğü

- 2024 Yılı Genel Kurumsal Yatırım Değerlendirme Tablosu (Ek 3) (Ek 3/a) (Ek 3/b)            11

- Değerlendirme Raporu Tablosu (Ek 4)						                27

- İl Valisinin Kurumsal Değerlendirmesi						                36

I.

GENEL BİLGİLER

KURUMUN MİSYONU

Ülkemizin su ile ilgili toprak kaynaklarının bilim ve tekniğe uygun olarak, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik esasları dâhilinde kullanıma sunularak geliştirilmesini sağlamak.

KURUMUN VİZYONU

Su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetilmesinde öncü kuruluş olmak

EK-5/a

BURSA İLİ SİYASİ HARİTASI

EK - 5/b

2024 YILI ADNKS SONUÇLARI

| S.NO | İLÇE ADI | MAHALLE SAYISI* | 2024 NÜFUS** | 2010 NÜFUS** | 2000 NÜFUS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BÜYÜKORHAN |  |  |  |  |
| 2 | GEMLİK |  |  |  |  |
| 3 | GÜRSU |  |  |  |  |
| 4 | HARMANCIK |  |  |  |  |
| 5 | İNEGÖL |  |  |  |  |
| 6 | İZNİK |  |  |  |  |
| 7 | KARACABEY |  |  |  |  |
| 8 | KELES |  |  |  |  |
| 9 | KESTEL |  |  |  |  |
| 10 | MUDANYA |  |  |  |  |
| 11 | MUSTAFAKEMALPAŞA |  |  |  |  |
| 12 | NİLÜFER |  |  |  |  |
| 13 | ORHANELİ |  |  |  |  |
| 14 | ORHANGAZİ |  |  |  |  |
| 15 | OSMANGAZİ |  |  |  |  |
| 16 | YENİŞEHİR |  |  |  |  |
| 17 | YILDIRIM |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |

* 6360 sayılı Kanun neticesinde oluşan mahallelerde dahil toplam mahalle sayısı verilecektir.

** 2024 ve 2010 yılı nüfus verilerinde “Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verileri kullanılacak olup 2000 yılı nüfus verisinde “Genel Nüfus Sayımı” verileri kullanılacaktır.

EK-5/c

KURUM BİLGİLERİ

LOJMANLAR

| Kuruma ait | DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Lojman Sayısı |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Özel Tahsisli | Görev Tahsisli | Sıra Tahsisli | Hizmet Tahsisli(şartlı) |
| Setbaşı Lojmanları() |  |  |  |  |
| Gökdere Lojmanları() |  |  |  |  |
| Duaçınarı Lojmanları() |  |  |  |  |
| Karacabey Lojmanları() |  |  |  |  |
| İznik Lojmanları() |  |  |  |  |
| İzmit Lojmanları() |  |  |  |  |
| Yalova Gökçe Barajı Lojmanları() |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |

HİZMET BİNALARI

| BİNALAR | Sayısı |
| --- | --- |
| Hizmet Binaları |  |
| Eğitim Binaları |  |
| Sağlık Binaları |  |
| Spor Salonu |  |
| İL GENEL TOPLAM |  |

ARAÇ DURUMU

| ARAÇ CİNSİ | Sayısı |
| --- | --- |
| Binek Oto |  |
| Kamyonet |  |
| Minübüs |  |
| Vinç |  |
| İş Makinası(Ağır iş Makinası, Kamyon, Greyder) |  |
| Ziraat traktörü |  |
| İL GENEL TOPLAM |  |

PERSONEL DAĞILIMI (KADROLARINA GÖRE)

| KADROSU | Sayısı |
| --- | --- |
| Memur |  |
| İşçi (Daimi, Sözleşmeli ve Geçici) |  |
| Hizmet Alımı |  |
| İL GENEL TOPLAM |  |

PERSONEL DAĞILIMI (STATÜLERİNE GÖRE)

| KADROSU | Sayısı |
| --- | --- |
| Bölge Müdürü |  |
| Bölge Müdür Yardımcısı ( 2 asil 3 si tedviren) |  |
| Şube Müdürü (16’ vekalet 2’si görevlendirme,6 tedvir) |  |
| Sivil Savunma Uzmanı |  |
| Şef (2 asil, 7 görevlendirme) |  |
| V.H.K.İ. |  |
| Bilgisayar İşletmeni |  |
| Memur Ünvanlı Personel(2 uzaman,5 araştırmacı,11 memur) |  |
| Başmühendis/Mühendis |  |
| Tekniker |  |
| Teknisyen |  |
| Mimar |  |
| Fizikçi |  |
| Kimyager |  |
| Avukat |  |
| Yardımcı Hizmetler |  |
| Biyolog |  |
| Hemşire |  |
| Daimi İşçi |  |
| Geçici İşçi Personel (Rasatçı) |  |
| Sözleşmeli Geçici Personel (4/B) |  |
| İşçi(696 KHK) |  |
| Geçici işçi(969 KHK) |  |
| İşyeri Hekimi (Hizmet alımı) |  |
| İL GENEL TOPLAM |  |

Not: Kurumunuzda farklı bir kadro durumu varsa belirtiniz.

İSTATİSTİKİ VERİLER

| BURSA DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İSTATİSTİKİ VERİLER | YILLAR |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| İşletmedeki Barajlar Sayısı |  |  |  |
| İşletmedeki Hidroelektrik Santraller Sayısı |  |  |  |
| İşletmedeki Gölet Sayısı |  |  |  |
| İşletmedeki Sulama Tesisleri Sayısı |  |  |  |
| İnşa Halindeki Barajlar Sayısı |  |  |  |
| İnşa Halindeki Göletler Sayısı |  |  |  |
| İnşa Halindeki Sulamaları Sayısı |  |  |  |

| İŞLETMEDEKİ TAŞKIN KORUMA, EROZYON VE RUSUBAT KONTROL TESİSLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İSTATİSTİKİ VERİLER | YILLAR |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Taşkın tesisi adedi |  |  |  |
| Koruma alanı ( ha ) |  |  |  |
| Koruduğu yerleşim yeri adedi |  |  |  |

| SU VE SULAMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İSTATİSTİKİ VERİLER | YILLAR |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sulama Proje sayısı |  |  |  |
| Sulama Tesis Sayısı |  |  |  |
| İçme suyu Tesis Sayısı |  |  |  |

| SU KAYNAKLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İSTATİSTİKİ VERİLER | YILLAR |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Yıllık ortalama yağış miktarı (mm) |  |  |  |
| Toplam su potansiyeli (m3/yıl) |  |  |  |
| Yerüstü suyu (m3/yıl) |  |  |  |
| Yer altı suyu (hm3) |  |  |  |

| HİDROELEKTRİK ENERJİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İSTATİSTİKİ VERİLER | YILLAR |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Toplam enerji potansiyeli (kWh/yıl) |  |  |  |

| BURSA DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İSTATİSTİKİ VERİLER | YILLAR |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Yapılan Toplam İhale Sayısı |  |  |  |
| Kamulaştırılan Alan (ha) |  |  |  |

| DİĞER İSTATİSTİKİ VERİLER |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İstatistiki Veri | YILLAR |  |  |
|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Bilgilendirme faaliyetleri sayısı* |  |  |  |
| Kurum/Kuruluşa gelen şikayet sayısı** |  |  |  |

*Konferans, eğitim, toplantı, seminer v.b

**CİMER ve Kurum/Kuruluşa verilen şikayet dilekçeleri

EK 5/ç

II.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET VE SU İŞLERİ BURSA 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YATIRIM VE FAALİYETLERİNİN PLAN-PROGRAM METİNLERİNE UYGUNLUĞU ANALİZİ

EK - 3,  EK - 3/a ve EK - 3/b formları doldurulacak ve bu formlarda yılsonu “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” verileri dikkate alınacaktır

EK - 3

YILLIK YATIRIM FAALİYETLERİ İCMAL RAPORU

| BURSA İLİ DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2024 YILI KURUMSAL YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ (TL) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Yatırımcı Kuruluş |  | DSİ 01. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| Sektörü |  |  |
| Toplam Proje Sayısı (Planlama+Proje+Yapım) |  |  |
| Toplam Proje Bedeli (TL) |  |  |
| PROJELERDE KULLANILAN FİNANSMAN KAYNAKLARI | 2024 Yılı Merkezi Bütçe Tahsisi |  |
|  | 2024 Yılı İç Kredi Tutarı |  |
|  | 2024 Yılı Dış Kredi Tutarı |  |
|  | 2024 Yılı Öz Kaynak |  |
|  | 2024 Yılı Hibe |  |
| Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL) |  |  |
| 2024 Yıl İçi Harcama (TL) |  |  |
| Toplam Harcama (TL) |  |  |
| Biten Proje Sayısı |  |  |
| Devam Eden Proje Sayısı |  |  |
| Başlanmamış Proje Sayısı |  |  |
| Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) |  |  |

EK - 3/a

| BURSA İLİ DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2024 YILI YATIRIMLARI (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proje Adı | Proje Başlama Yılı | Proje Tutarı | Önceki Yıllar Harcaması | 2024 Yılı Ödeneği | 2024 Yılı Aktarılan Ödenek | 2024 Yılı Harcaması | Fiziki Gerçekleşme (%) | Nakdi Gerçekleşme (%) |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK - 3/b

31/12/2024 Tarihi İtibariyle YİKOB’a Devredilen İş ve Aktarılan Ödenek İcmal Tablosu

| Tarım ve Orman Bakanlığı / Bursa İli DSİ 1. Bölge Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Birimi | Başlanmamış Proje Sayısı | Başlanmamış Proje Ödenek Toplamı | Devam Eden Proje Sayısı | Devam Eden Proje Ödenek Toplamı | Merkez Saymanlık Hesabına Aktarılan Tutar |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |

31/12/2024 Tarihi İtibariyle 2025 Yılına Devredilen İş ve Ödenek İcmal Tablosu

| Tarım ve Orman Bakanlığı / Bursa İli DSİ 1. Bölge Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Birimi | 2024 Yılı Toplam Proje Sayısı | 2024 Yılı Proje Ödenek Toplamı | 2024 Yılı Biten Proje Sayısı | 2025 Yılında Devam Eden Proje Sayısı | 2025 Yılına Devreden Ödenek Toplamı |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOPLAM |  |  |  |  |  |  |

EK-4

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim: |  |  | Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: |  |  | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | - | Stratejik Amaç | 6 | Hedef |  |  | 15 | Strateji (Varsa) |  |  | 34 | Performans Göstergesi | 40 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Program | 3 | Alt Program |  |  |  | 6 | Faaliyet |  |  | 8 | Performans Göstergesi |  |  | 22 |
| Program Adı | Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt Program adı / Hedefi | Yenilenebilir Enerji Hidroelektrik Enerji Arzının Artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG1. DSİ tarafından inşa edilen HES'lerin enerji üretim kapasitesi (Yıllık) Gigawatt Saat (GWh) (50.582) PG2. DSİ tarafından inşa edilen HES'lerin kurulu gücü Megawatt (MW) (14.314) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Hidroelektrik Enerji Üretimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |  |

EK-4

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim: |  |  |  | Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: |  |  |  | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç |  | 6 | Hedef | 15 | Strateji (Varsa) | 34 | Performans Göstergesi | 40 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Program | 3 | Alt Program |  |  | 6 | Faaliyet | 8 | Performans Göstergesi |  | 22 |
| Program Adı | Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt Program adı / Hedefi | Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma İçme suyu barajlarının ve nehir havzalarının kirliliğe karşı korunmasına katkı sağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG1. DSİ tarafından yapılan atık su arıtma tesisi kapasitesi (günlük,kümülatif) (Metreküp) (m³) (325.069) PG2. DSİ tarafından yapılan atık su arıtma tesisi sayısı (Adet) (26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Atıksu Arıtma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |

EK-4

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim: |  |  |  |  |  | Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: |  |  |  |  |  | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) |  | Stratejik Amaç | 6 | Hedef |  |  | 15 | Strateji (Varsa) |  | 34 |  | Performans Göstergesi |  | 40 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Program |  | 3 | Alt Program | 6 |  |  | Faaliyet |  | 8 |  | Performans Göstergesi |  | 22 |  |
| Program Adı | Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt Program adı / Hedefi | Su Kaynaklarının Araştırılması ve Kalitesinin İzlenmesi Suyun kalitesinin ve miktarının korunması, iyileştirilmesi ve izlenmesinin sağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG1. Gözlem istasyonu sayısı (Adet) (2.775) PG2. Miktar ölçümü yapılan YAS noktası sayısı (Adet) (8.795) PG3. Su kalitesi gözlem çalışmaları kapsamında yapılan deney sayısı (Adet) (1.400.000) PG4. Su kalitesi numunesi alınan YÜS noktası sayısı (Adet) (1.592) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Suyun Miktarının ve Kalitesinin İzlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |  |  |  |  |

EK-4

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim: |  |  |  |  | Devlet Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: |  |  |  |  | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) | - | Stratejik Amaç | 6 | Hedef |  | 15 |  | Strateji (Varsa) |  |  |  | 34 | Performans Göstergesi | 40 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Program | 3 | Alt Program |  |  | 6 |  | Faaliyet |  |  |  | 8 | Performans Göstergesi |  | 22 |
| Program Adı | Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt Program adı / Hedefi | Tarımsal Sulama Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi ve sulama randımanının artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG1. Arazi toplulaştırması faaliyet alanı (kümülatif) (Bin Hektar) (9.900) PG2. Arazi toplulaştırması yapılan alanın toplam tarımsal ekilebilir alana oranı (Yüzde) (32,82%) PG3. DSİ tarafından sulamaya açılan brüt tarımsal alanın toplam ekonomik olarak sulanabilir alana oranı (Yüzde) (58,13%) PG4. DSİ tarafından yenilemesi yapılan sulama alanı(brüt, kümülatif) (Hektar) (106.851) PG5. Elektronik ölçüm sistemi takılan sulama tesisi sayısı (Adet) (377) PG6. Sulama oranı (Yüzde) (69%) PG7. Sulama randımanı (Yüzde) (52%) PG8. Sulamaya açılan alan (DSİ,brüt) (Hektar) (4.940.706) PG9. Tescil işlemleri tamamlanan arazi toplulaştırma alanı (Kümülatif) (Hektar)(7.876.407) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Faaliyetleri F2. Tarımsal Sulama Altyapı Faaliyetleri F3. Tarımsal Sulama Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |
| F3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |

EK-4

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim: |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa DSİ 1. Şube Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) | - |  | Stratejik Amaç |  | 6 |  | Hedef |  | 15 |  | Strateji (Varsa) |  | 34 |  | Performans Göstergesi |  | 40 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Program |  | 3 |  | Alt Program |  | 6 |  |  | Faaliyet |  |  | 8 |  | Performans Göstergesi |  | 22 |  |
| Program Adı | Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt Program adı / Hedefi | Taşkın Kontrolü Suyun oluşturacağı taşkınların ve erozyon zararlarının önlenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG1. Tamamlanan taşkın erken uyarı sistemi (TEUS) sayısı (kümülatif) (Adet) (533) PG2. Taşkın kontrolü tesis sayısı (Adet) (11.011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. Taşkın Kontrolü Faaliyetleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |  |  |  |

EK-4

FAALİYET DEĞERLENDİRME RAPORU TABLOSU

| Değerlendirme Raporuna Konu Birim: |  |  |  |  |  |  |  |  | Bursa DSİ 1. Şube Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans Programı: |  |  |  |  |  |  |  |  | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı 2024 Yılı Performans Programı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stratejik Plan Nicel Veriler | Tema (Varsa) | - |  | Stratejik Amaç |  | 6 |  | Hedef |  | 15 |  | Strateji (Varsa) |  | 34 |  | Performans Göstergesi |  | 40 |
| Performans Prog. Nicel Veriler | Program |  | 3 |  | Alt Program |  | 6 |  |  | Faaliyet |  |  | 8 |  | Performans Göstergesi |  | 22 |  |
| Program Adı | Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alt Program adı / Hedefi | İçme Suyu Temini Belediyelerin içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının yeterli miktar ve kalitede karşılanmasına katkı sağlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergesi | PG1. DSİ tarafından içme suyu sağlanan nüfus sayısı (Adet) (50.961.157) PG2. DSİ tarafından temin edilecek içme suyu miktarı (Yıllık) (milyon m³) (5.372,04) PG3. DSİ tarafından yapılan içme suyu tesis sayısı (Adet) (416) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet | F1. İçme suyu Temini |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PG3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi(İl Düzeyinde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ödenek ve Harcama Durumu (TL) |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ödenek: - Harcama: |  |  |  |  |  |  |  |

İl Valisinin Bursa Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü Kamu Yatırımları ve Stratejik Plan ve Performans Programı Hedeflerine Yönelik Kurumsal Değerlendirmesi

T.C.

BURSA VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Adres	: Çırpan Mah. 2.Güçlü Sk. No:2

                                                Osmangazi / BURSA

Telefon	: +90 (224)  999 2333

+90 (224)  271 8717

+90 (224)  256 6420

Faks		: +90 (224) 271 8754

Web:    http:\\bursa.gov.tr\yikob

e-mail: bursayikob@bursayikob.gov.tr